**杭州萧山国际机场创建国际卫生机场**

**成果展厅及视频设计施工一体化项目**

**招标文件**

杭州萧山国际机场有限公司

二Ο一九年五月

**目 录**

第一章 招标公告 - 3 -

第二章 投标人须知 - 5 -

第三章 服务技术标准及要求 - 17 -

第四章 合同条款 - 20 -

第五章 评标方法及标准 - 39 -

第六章 投标文件格式 - 43 -

**第一章 招标公告**

**一、招标范围及内容**

（1）杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展设计施工一体化项目已批准建设，项目业主为杭州萧山国际机场有限公司，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对本项目面向符合本次招标文件要求的投标人进行公开招标。

（2）项目概况：积极营造杭州萧山国际机场创建国际机场迎检氛围，全面展示创卫工作。

本项目位于杭州萧山国际机场场区范围内，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求”。

（3）招标内容：杭州萧山国际机场创卫成果展厅的布展设计、策划、制作、安装、维护及撤除，创卫成果视频拍摄及后期制作。

（4）服务期：项目整体工期90个日历天，其中设计周期30个日历天，施工工期60个日历天。展馆布置施工需于2019年9月30日前完工，创卫视频成果制作需于8月31日前拍摄完成，展馆质保及维修服务期2年，从通过竣工验收之日起算。

**二、 投标人资格要求**

（1）投标人必须是在中华人民共和国注册，具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照（营业执照经营范围应包含室内装潢设计与施工或展示展览陈列工程或会议会展设计等类似内容）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年的年度财务报表；具有一般纳税人资格（需提供税务资格证明）；如投标人新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）本项目不接受联合体投标。

**三、招标文件获取**

凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。

招标文件下载

**四、投标文件的递交**

（1）投标文件递交截止时间：2019年6月4日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年6月4日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年6月4日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。

（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**五、发布公告的媒介**

本次招标公告在**中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司**主页上发布

中国采购与招标网 [http://www.chinabidding.com.cn](http://www.chinabidding.com.cn/)

杭州萧山机场有限公司主页<http://www.hzairport.com>

**六、联系方式**

投标联系人：贾思勰 联系电话：0571-86662723

招标监督联系人：闻晓丽 联系电话：0571-86662132

**第二章 投标人须知（附表）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目 |
| 2 | 实施地点 | 杭州萧山国际机场场区内 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标内容 | 见招标公告，具体要求详见第三章“服务技术标准及要求” |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告“投标人资格要求” |
| 8 | 最高限价 | 90万元人民币（创卫成果展厅60万元人民币，创卫成果视频30万元人民币），投标报价不得超过此价格，否则按废标处理 |
| 9 | 工期 | 项目整体工期90个日历天，其中设计周期30个日历天，施工工期60个日历天。展馆布置施工需于2019年9月30日前完工，创卫视频成果制作需于2019年8月31日前拍摄完成并通过招标人终审，展馆质保及维修服务期2年，从通过竣工验收之日起算。 |
| 10 | 质量要求 | 达到设计效果图展示效果和施工质量合格，同时符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）标准 |
| 11 | 踏勘现场 | □不组织  √组织，踏勘时间：2019年5月27日上午9：00  踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心 |
| 12 | 投标预备会 | √不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年5月27日11：30前，以E-mail及书面（传真）形式提交给招标人（投标联系人：贾思勰；电话：0571-86662723；传真：0571-86662736；邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。 |
| 14 | 投标截止时间 | **2019年6月4日下午14时00分（北京时间）** |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 17 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 签字或盖章要求 | **投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表**均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 20 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本二份 |
| 21 | 装订要求 | 投标文件含三部分内容：  第一部分为商务文件；  第二部分为技术文件；  第三部分为投标人资格、资质证明文件。  各投标人可视文件厚薄装订成一册或多册。  *投标文件正本与副本要求采用固定方式装订，封面用卡纸，不建议使用硬壳封面。资料统一用A4（或折叠成A4），装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹、拉杆夹等可拆卸方式装订。* |
| 22 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州萧山国际机场内  招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司  项目名称：杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展设计施工一体化项目  在2019年 月 日上午9时00分（即开标时间）前不得开启 |
| 23 | 递交投标文件的截止时间和投标地点 | 投标文件递交截止时间：2019年6月4日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年6月4日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年6月4日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。 |
| 24 | 是否退还投标文件 | √否  □是 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 26 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。  （2）开标顺序：按照后送达先开的顺序 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上单数  评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是  否，推荐的中标候选人数：2人 |
| 29 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账  履约担保的金额：合同总价的10% |
| 需要补充的其他内容 | | |
| 30 | 其他 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。  2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |
| 31 | 备注 | 本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。 |

**1. 总则**

**1.1 项目概况**

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目实施地点见投标人须知前附表。

**1.2 资金来源**

见投标人须知前附表。

**1.3 招标内容**

见投标人须知前附表。

**1.4 招标方式**

见投标人须知前附表。

**1.5 资格审查**

见投标人须知前附表。

**1.6 投标人资质条件、能力和信誉**

见投标人须知前附表。

**1.7 服务期**

见投标人须知前附表。

**1.8 质量要求**

见投标人须知前附表。

**1.9 踏勘现场**

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

**1.10 投标预备会**

见投标人须知前附表。

**1.11 分包**

本项目涉及到其它专业的部分分项工作允许分包。

**1.12 投标费用**

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

**2.招标文件**

**2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）服务技术标准及要求

（4）合同条款

（5）评标办法及标准

（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

**2.2 招标文件的澄清**

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。

**2.3 招标文件的修改**

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。

**3.投标文件**

**3.1 投标文件的语言和计量单位**

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “服务合同”。

**3.2 投标文件的组成**

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4 投标报价表；

3.2.5投标人资格证明文件：

（1）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明投标人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

（3）投标人经济实力：包括企业注册资金、财务报告与报表中反映的财务状况；

（4）近三年完成类似项目业绩情况。

**3.2.6 技术部分**

3.2.6.1项目设计与布展方案

投标人应提出设计与布展的总体方案，文字说明及设计理念，在投标文件中至少应提供如下文件：

（1）布展主题元素和设计思路；

（2）现场布展效果图5张及以上；

（3）沙盘布置，展厅进门布置效果图各1张及以上；

（4）布展施工图及说明（主要材料物品清单等）；

（5）设计与布展工作安排进度表；

（6）以上各图设计说明及文字一份；

（7）创卫成果视频拍摄初步脚本；

3.2.6.2施工组织设计

（1）总体概述

（2）[施工平面布置](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%B8%83%E7%BD%AE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)和临时设施布置

（3）项目管理班子配备，劳动力、材料、机械设备投入计划及其保证措施

（4）[施工进度计划](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E8%AE%A1%E5%88%92&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)和各阶段进度和保证措施（包括网络图，并指明[关键线路](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%B3%E9%94%AE%E7%BA%BF%E8%B7%AF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)）

（5）关键工序的施工技术、工艺以及[质量保证](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E4%BF%9D%E8%AF%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)的措施、工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

（6）各工序的协调措施

（7）安全保证措施

（8）文明施工措施

（9）[施工现场](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%8E%B0%E5%9C%BA&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)[环保措施](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E6%8E%AA%E6%96%BD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)（周围环境的消声、降音及限制尘埃和保证交通畅通的措施）

（10）工程交验后（含缺陷责任期）服务措施

3.2.6.3人力资源配备情况

（1）拟投入本项目工作的主要设计与布展人员汇总表

（2）拟投入本项目的主要设计与布展负责人简历表

3.2.6.4投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表

3.2.7投标人认为应该提供的其他材料。

**3.3 投标报价**

3.3.1投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致。投标人对该项目只允许有一个总报价，招标人不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3.2投标人所报投标总价应为投标人为完成本项目所发生的一切费用（包含并不限于货物的供货、运输（包括送至招标人指定地点卸车）、包装费、保险费、税费、验收、技术培训及售后服务等），包括货物供货及相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；

3.3.3投标人应按“投标报价表”的要求报价，在投标报价表上写明拟提供货物的单价和总价；

3.3.4如果投标人认为为圆满完成本项目还有其他需要单独计价的配合工作，则应列明具体的细目和金额。所有与本项目有关的未列入“投标报价表”的工作内容，均被认为已经包含在其他细目及投标总价中。

3.3.5投标人(如中标)在投标文件中提供的货物清单和报价将是签订合同的唯一依据，其报价在本次投标有效期内不能发生改变（招标人变更除外）。如有改变，招标人将拒绝与其签订合同。

3.3.6投标人对每种货物只允许有一个报价。

3.3.7招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价。

3.3.8所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.3.9其它须在报价中考虑的因素：

（1）本项目在安装期间，应注意保护好招标人现有成品，如有损坏，须无条件修复至招标人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

（2）交付验收前产品的保护费由投标人自行考虑并计入总价。

（3）投标人安装过程中需自行负责现场人员生命、财产安全，自行解决与现场人员的劳务关系纠纷，可能产生的费用计入投标总价。

3.3.10**投标报价如有漏项，风险由投标人承担，即在评标时，按照最不利原则予以修正，但在签订合同时，认为这些漏项或者缺项已包含在投标报价的其他部分中，不再单独计价，也不因此增加合同价格。**

**3.4 投标有效期**

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

**3.5 投标保证金（如有）**

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。

3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

**3.6 投标文件的编制**

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，服务期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记**“正本**”或“**副本**”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

**4.投标**

**4.1 投标文件的密封和标识**

4.1.1投标文件的正本、副本可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

**4.2 投标文件的递交**

**4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。**

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**4.3 投标文件的修改和撤回**

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

**5.开标**

**5.1 开标时间和地点**

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人

（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

**5.2 开标程序**

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

**6.评标**

**6.1 评标委员会**

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3 评标**

评标委员会按照第五章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**7.合同授予**

**7.1 定标方式**

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人对评标、定标结果不负责解释。

**7.2 中标通知**

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

**7.3 履约保证金**

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

**7.4 签订合同**

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第四章“合同条款”）。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 **招标人在授予合同有权对本项目的内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。**

7.4.4 **招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。**

**8.重新招标和不再招标**

**8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）**所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；**

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

**8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

**9.纪律和监督**

**9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。**

**9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

**第三章 服务技术标准及要求**

1. **项目基本要求**

1.1项目地址：位于杭州市萧山国际机场内。

1.2项目业主：杭州萧山国际机场有限公司。

1.3展厅面积：总面积约200平方米。

1.4招标范围：

此次项目最高限价为90万元人民币，内容包括创卫成果展示视频拍摄制作以及创卫成果展厅方案设计、实地布展、安装维护、人力运输、后期撤除及其他所产生的一切附加费用，中标单位不得以其他理由要求增加项目总体金额。以上展厅和视频内容要求以中英文双语的形式展示。

**2、项目要求**

成果展厅设计风格要求：项目设计方案需有杭州元素和机场特色，设计创意一定要时尚大气，内容展示一定要有科技感（智慧化），同时突出杭州机场的创卫工作的各项成果展示。

成果展厅设计内容及质量要求：中英文双语，内容涵盖突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等多个板块。布展完成后将经过国家、浙江省、杭州市等有关专家的检查，有可能存在要求变动或者布展效果不达标的情况，中标单位需配合业主完成整改工作，创卫成果展厅在通过验收后需至少保留贰年，期间将涉及维护保养等相关费用，投标需考虑该项风险，费用不予调整。

创卫成果视频拍摄要求：

1. 视频制作（中英文双语）时长8-15分钟（另剪辑3-5分钟的浓缩版用于循环播放），成片以实拍为主，配合动画特效辅助（动画特效内容制作时长不低于2分钟）。
2. 创意要求：创意一定要时尚大气，结合杭州和机场特色，生动形象的展示萧山机场创建国际卫生机场的各种成果。
3. 拍摄要求：拍摄中需要包含多角度（第一人称视角、第三人称视角、访谈视角等）、多维度（常规脚架摄像、轨道车、航拍器等）及多种艺术手法展现。摄像机设备分辨率不低于4,096 x 2,160/60p，600Mbps码率，且支持达芬奇后期调色。现场配备收声、摇臂、轨道车、4K灯光、多机位摄像、全景拍摄、延时拍摄、夜间拍摄等设备条件。
4. 成片要求：视频成片编码H.264，分辨率1920 x 1080/25P，比特率30Mbps，输出格式MP4。
5. 内容涵盖突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等多个板块，视频成果需于2019年8月31日前完成，另外拍摄前期需提供拍摄脚本，并依据业主要求进行调整，在拍摄后期有可能存在视频要求变动或者拍摄成果效果不达标的情况，中标单位需配合业主完成脚本重新编写及重拍工作，投标需考虑该项风险，费用不予调整。

**2.1布展要求：**

**2.1.1 布展内容：**以中英文双语的形式就组织机构综合保障、突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等板块进行布展。

**2.1.2 流线设计：**方案内容需有完整观展流线设计，包含迎宾入口、展示区、体验区至少3部分内容。

**2.1.3 展示方式：**运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、环保性、通用性、牢固性、美观性、标准化；合理运用声、光、电、仿生和影视合成、计算机等现代技术；充分考虑电脑触摸屏、模型（沙盘）、照片墙、场景等辅助展品的内容及形式设计，预留位置空间，以不占用展厅大的空间、不影响整体创卫成果陈列效果为前提，做到场景与展览风格相统一。

**2.1.3.1 多媒体播放服务器配置要求**

电脑主机

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔I5-7500及以上 |
| 内存 | ≥4G DDR4 |
| 硬盘 | ≥120G固态硬盘 |
| 工作电压 | 100~240V 50/60Hz |
| 显存 | ≥2G |
| 工作温度 | 30-70% |
| 系统要求 | Win7 企业版正版系统 |

**2.1.4展示风格：**整体环境统一协调，主题明确，带有创新意识，同时风格需时尚、大气，能吸引人观赏、互动。

**2.1.5展厅环境：**展厅内的需将绿植、花卉统筹考虑在内，并考虑冬、夏两季参观人员的体感舒适度等进行一体化设计。

**2.1.6安全：**体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求；充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

**2.1.7布展要求时间：**以上内容要求在2019年9月30日之前全部安装到位，展示时间为2019年10月1日-2021年10月1日（具体撤除时间以招标人通知为准）。

**2.1.8 其他要求：**如遇特殊情况，中标单位需无偿做好撤除及再布展工作，费用不予调整。另外中标后业主有权对布展方案进行调整，中标单位需无条件配合业主完成方案调整。

**3、项目施工要求：**

3.1中标单位应在进场布展前向招标方所属的创卫办递交申请，双方签订《施工管理责任书》经同意后方可进场布展。

3.2中标单位应在进场布展前负责或确认施工人员培训，确保施工人员在进行任何布展前，均明悉规定内容并遵照执行。

3.3中标单位应协助招标方所属的创卫办负责场区布展现场的监督和抽查，对招标方提出的意见及时进行整改。

3.4施工单位需做好噪音、粉尘、异味等情况的控制工作，保障不影响旅客及招标人工作人员正常作业。

3.5布展现场明显区域必须设置施工告示牌；未经招标方批准，不得破路或打洞，装修使用的材料必须环保、阻燃，符合国家建材的使用标准。

3.6布展区域应用围布、围板（高度不低于2.5米）做到与外部隔离，确保布展现场的人身安全。所使用的围布、围板应做到美观、整洁，与周围环境相符（由招标方所属的创卫办统一标准）。

3.7布展现场应注意保护环境，控制噪音，杜绝粉尘、有害气体排放；中标单位在布展结束后，应清理布展垃圾，还原布展现场，清洁布展现场；报招标方所属的创卫办对现场环境进行验收。

3.8若中标单位发生以下情形之一，招标方有权要求中标单位停止布展，并进行整改，直至符合招标方的要求：

3.8.1未按照招标方的运行安排；

3.8.2由于安全需要；

3.8.3中标单位的违章行为造成的断水、断电、噪声污染大、产生刺鼻气味，或其他影响场区运行秩序的；

3.8.4出现事故隐患或发生不安全事件；

3.8.5布展造成旅客有效投诉的或出现安全责任事故的；

3.8.6中标单位不服从招标方的管理。

**4、后期维护要求**

4.1招标方下属创卫办负责每天对布展内容进行巡查，巡查内容包括布展项目是否完好、是否存在安全隐患、零配件有无脱落、边角有无起翘现象，一旦发现以上情况，中标单位需在24小时以内赶赴现场进行修缮。

4.2如布展内容需设计更换零配件，中标单位需在48小时内自行采购配件赶赴现场进行修缮。

4.3布展结束后，中标单位需在规定撤展时间内完成撤展工作，并将相关物品及时带离机场，同时对撤展现场进行清理。相关费用报价一并含入投标总价格中，不再另行做调整。

4.4花境布置的绿植养护要求参照《杭州萧山国际机场分级绿地养护标准》及考核办法执行。

**5、标准及规范**

标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006

《建筑物材料放射线核素限量》GB6566-2001

《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580-2001

《内墙涂料中有害物限量》18582-2001

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2001

《胶粘剂中有害物质限量》18583-2001

《壁纸中有害物质限量》GB18585-2001

《聚乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18586-2001

《水性处理剂有害物的限量》

《木家具中有害物的限量》GB50325-2011

**第四章**

【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】

设计制作合同

甲方：杭州萧山国际机场有限公司

住所地：杭州萧山国际机场内

乙方：

住所地：

经双方充分协商，就甲方委托乙方设计并制作【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】事宜，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，特签署本合同。

1. 【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】设计和制作内容：

**1、项目基本内容**

项目地址位于杭州市萧山国际机场内，总面积约200平方米。内容包括创卫成果展示视频拍摄制作以及创卫成果展厅方案设计、实地布展、安装维护、人力运输、后期撤除及其他所产生的一切附加费用，中标单位不得以其他理由要求增加项目总体金额。以上展厅和视频内容要求以中英文双语的形式展示。

1. **项目要求**

成果展厅设计风格要求：项目设计方案需有杭州元素和机场特色，设计创意一定要时尚大气，内容展示一定要有科技感（智慧化），同时突出杭州机场的创卫工作的各项成果展示。

成果展厅设计内容及质量要求：中英文双语，内容涵盖突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等多个板块。布展完成后将经过国家、浙江省、杭州市等有关专家的检查，有可能存在要求变动或者布展效果不达标的情况，中标单位需配合业主完成整改工作，创卫成果展厅在通过验收后需至少保留贰年，期间将涉及维护保养等相关费用，投标需考虑该项风险，费用不予调整。

创卫成果视频拍摄要求：

视频制作（中英文双语）时长8-15分钟（另剪辑3-5分钟的浓缩版用于循环播放），成片以实拍为主，配合动画特效辅助（动画特效内容制作时长不低于2分钟）。

创意要求：创意一定要时尚大气，结合杭州和机场特色，生动形象的展示萧山机场创建国际卫生机场的各种成果。

拍摄要求：拍摄中需要包含多角度（第一人称视角、第三人称视角、访谈视角等）、多维度（常规脚架摄像、轨道车、航拍器等）及多种艺术手法展现。摄像机设备分辨率不低于4,096 x 2,160/60p，600Mbps码率，且支持达芬奇后期调色。现场配备收声、摇臂、轨道车、4K灯光、多机位摄像、全景拍摄、延时拍摄、夜间拍摄等设备条件。

成片要求：视频成片编码H.264，分辨率1920 x 1080/25P，比特率30Mbps，输出格式MP4。

内容涵盖突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等多个板块，视频成果需于2019年8月31日前完成，另外拍摄前期需提供拍摄脚本，并依据业主要求进行调整，在拍摄后期有可能存在视频要求变动或者拍摄成果效果不达标的情况，中标单位需配合业主完成脚本重新编写及重拍工作，投标需考虑该项风险，费用不予调整。

2.1布展要求：

2.1.1 布展内容：以中英文双语的形式就组织机构综合保障、突发公共卫生事件应对、航空器卫生控制、传染病监测与控制、医疗急救、食品卫生控制、饮用水卫生控制、环境与公共场所卫生控制、病媒生物监测与控制、固液废弃物处理、实验室检测等板块进行布展。

2.1.2 流线设计：方案内容需有完整观展流线设计，包含迎宾入口、展示区、体验区至少3部分内容。

2.1.3 展示方式：运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、环保性、通用性、牢固性、美观性、标准化；合理运用声、光、电、仿生和影视合成、计算机等现代技术；充分考虑电脑触摸屏、模型（沙盘）、照片墙、场景等辅助展品的内容及形式设计，预留位置空间，以不占用展厅大的空间、不影响整体创卫成果陈列效果为前提，做到场景与展览风格相统一。

**2.1.3.1 多媒体播放服务器配置要求**

电脑主机

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔I5-7500及以上 |
| 内存 | ≥4G DDR4 |
| 硬盘 | ≥120G固态硬盘 |
| 工作电压 | 100~240V 50/60Hz |
| 显存 | ≥2G |
| 工作温度 | 30-70% |
| 系统要求 | Win7 企业版正版系统 |

2.1.4展示风格：整体环境统一协调，主题明确，带有创新意识，同时风格需时尚、大气，能吸引人观赏、互动。

2.1.5展厅环境：展厅内的需将绿植、花卉统筹考虑在内，并考虑冬、夏两季参观人员的体感舒适度等进行一体化设计。

2.1.6安全：体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求；充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范。

2.1.7布展要求时间：以上内容要求在2019年9月30日之前全部安装到位，展示时间为2019年10月1日-2021年10月1日（具体撤除时间以招标人通知为准）。

2.1.8 其他要求：如遇特殊情况，中标单位需无偿做好撤除及再布展工作，费用不予调整。另外中标后业主有权对布展方案进行调整，中标单位需无条件配合业主完成方案调整。

**3、项目施工要求：**

3.1中标单位应在进场布展前向招标方所属的创卫办递交申请，双方签订《施工管理责任书》经同意后方可进场布展。

3.2中标单位应在进场布展前负责或确认施工人员培训，确保施工人员在进行任何布展前，均明悉规定内容并遵照执行。

3.3中标单位应协助招标方所属的创卫办负责场区布展现场的监督和抽查，对招标方提出的意见及时进行整改。

3.4施工单位需做好噪音、粉尘、异味等情况的控制工作，保障不影响旅客及招标人工作人员正常作业。

3.5布展现场明显区域必须设置施工告示牌；未经招标方批准，不得破路或打洞，装修使用的材料必须环保、阻燃，符合国家建材的使用标准。

3.6布展区域应用围布、围板（高度不低于2.5米）做到与外部隔离，确保布展现场的人身安全。所使用的围布、围板应做到美观、整洁，与周围环境相符（由招标方所属的创卫办统一标准）。

3.7布展现场应注意保护环境，控制噪音，杜绝粉尘、有害气体排放；中标单位在布展结束后，应清理布展垃圾，还原布展现场，清洁布展现场；报招标方所属的创卫办对现场环境进行验收。

3.8若中标单位发生以下情形之一，招标方有权要求中标单位停止布展，并进行整改，直至符合招标方的要求：

3.8.1未按照招标方的运行安排；

3.8.2由于安全需要；

3.8.3中标单位的违章行为造成的断水、断电、噪声污染大、产生刺鼻气味，或其他影响场区运行秩序的；

3.8.4出现事故隐患或发生不安全事件；

3.8.5布展造成旅客有效投诉的或出现安全责任事故的；

3.8.6中标单位不服从招标方的管理。

**4、后期维护要求**

4.1招标方下属创卫办负责每天对布展内容进行巡查，巡查内容包括布展项目是否完好、是否存在安全隐患、零配件有无脱落、边角有无起翘现象，一旦发现以上情况，中标单位需在24小时以内赶赴现场进行修缮。

4.2如布展内容需设计更换零配件，中标单位需在48小时内自行采购配件赶赴现场进行修缮。

4.3布展结束后，中标单位需在规定撤展时间内完成撤展工作，并将相关物品及时带离机场，同时对撤展现场进行清理。相关费用报价一并含入投标总价格中，不再另行做调整。

4.4花境布置的绿植养护要求参照《杭州萧山国际机场分级绿地养护标准》及考核办法执行。

**5、标准及规范**

标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006

《建筑物材料放射线核素限量》GB6566-2001

《人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580-2001

《内墙涂料中有害物限量》18582-2001

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2001

《胶粘剂中有害物质限量》18583-2001

《壁纸中有害物质限量》GB18585-2001

《聚乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18586-2001

《水性处理剂有害物的限量》

《木家具中有害物的限量》GB50325-2011

1. 合同金额：

共计人民币（大写） （小写）

1. 付款方式：
2. 乙方应在收到中标通知书并在【10】天内与甲方完成合同签署工作。合同签订之后乙方应在【5】个工作日之内，向甲方缴纳合同总价10%，即人民币¥ 元（大写： 元整）的履约保证金。如乙方未按约定时间缴纳履约保证金，甲方有权终止合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
3. 乙方需要在甲方付款前开具正式增值税专用发票。
4. 本合同签订后甲方应支付合同总额的10%，即人民币¥ 元（大写： 元整）为预付款。视频拍摄完成经甲方审核后支付合同金额的30%即人民币¥ 元（大写： 元整）。展厅布置完成后，经甲方验收合格后【7】个工作日内支付合同金额的40%即人民币¥ 元（大写： 元整）。整体项目通过国家有关部门验收合格后，【7】个工作日内支付合同金额的15%即人民币¥ 元（大写： 元整）。剩余合同金额5%即人民币¥ 元（大写： 元整）作为项目的质保金，两年质保期满后支付（不计息）。
5. 权利与义务：
6. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
7. 乙方需在规定时间（2019年9月30日前）完成杭州萧山国际机场创卫成果展厅的布展设计、策划、制作、安装工作，并通过甲方的验收确认；乙方需在规定时间（2019年8月31日前）完成杭州萧山国际机场创卫成果视频拍摄及后期制作工作，并通过甲方的终审；如甲方提出修改意见的，则乙方应当按照甲方意见进行调整直至通过甲方验收确认，并签署验收确认书。因乙方设计、制作成果不符合甲方要求需进行修改、调整而导致未能在前述期限内通过甲方验收确认的，乙方须向甲方承担迟延交付的违约责任。
8. 乙方在布展结束后，需在规定撤展时间内完成撤展工作，并将相关物品及时带离机场，同时对撤展现场进行清理。
9. 甲方根据【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】设计、制作的需要向乙方提供相关资料，并对该等资料的真实性、合法性负责。
10. 乙方提供的【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】设计、制作成果应当符合我国《广告法》以及其他相关法律法规的要求，且不得侵犯甲方或任何第三方所拥有的商业秘密和知识产权等合法权益。
11. 乙方应当对在本合同履行过程中所获悉的甲方未向公众领域公开的商业信息予以严格保密，除为履行本协议项下义务之目的，不得为其他用途使用该等信息，亦不得向第三方披露或许可第三方使用该等信息。
12. 产权约定：

甲方委托乙方进行设计和制作的【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】成果的所有权以及相应知识产权均归属甲方。在设计、制作成果交付甲方并经甲方验收后，非经甲方事先书面同意，乙方不得自行使用该等【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】作品，亦不得向第三方提供该等【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】作品。

1. 违约责任：

1、乙方未按本合同约定期限交付设计、制作的【杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展厅及视频设计施工一体化项目】成果并通过甲方验收确认的，每逾期一日，应当向甲方支付逾期交付违约金【2000】元；逾期达到【10】日的，甲方有权解除本合同，乙方应当在收到甲方解除通知之日起【7】日内退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付合同解除违约金【50000】元。

2、如乙方提交的设计、制作成果侵犯甲方或第三方知识产权或其他合法权益的，甲方有权解除本合同，乙方应当在收到甲方解除通知之日起【7】日内退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付合同解除违约金【50000】元。

3、除本合同另有约定外，任何一方违反合同义务，应当对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。

4、乙方所交付布展样式、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收并解除合同或指定期限要求乙方重新交付，或要求乙方更换布展；乙方愿意更换布展但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

5、乙方逾期交付货物的未按甲方时间要求完成安装调试的，乙方应按合同总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、因乙方未能按施工期限完成布展而导致甲方遭受任何损失的，乙方须就甲方遭受的该等损失承担赔偿责任。

7、如乙方不及时处理合同期内的布展问题，每次扣罚1%的履约保证金。

8、因乙方提供货物质量问题或者安装调试过程中因乙方原因导致甲方或第三方人身、财产损害的，乙方须依法承担全部赔偿责任；如因该等损害导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方须在甲方赔偿范围内全额向甲方作出赔偿。

9、乙方不在约定期限内派人维修或维修质量验收不合格的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担，甲方与第三方确认后可直接从质保金中扣除。

10、除本合同另有规定外，乙方违反其在本合同项下其他义务并给甲方造成损失的，须向甲方承担全部赔偿责任。

11、若乙方发生以下情形之一，甲方有权要求乙方停止布展，并进行整改，直至符合甲方的要求，若乙方一直整改不到位，则甲方有权解除合同，并拒绝支付合同款项：

11.1未按照甲方的运行安排；

11.2由于安全需要；

11.3乙方的违章行为造成的断水、断电、噪声污染大、产生刺鼻气味，或其他影响场区运行秩序的；

11.4出现事故隐患或发生不安全事件；

11.5布展造成旅客有效投诉的；

11.6乙方不服从甲方的管理。

七、其他约定

**质量标准：**

1、本项目的实施必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行中国国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求，《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）。

2、项目质量要求：设计要求安全、规范、节能环保、实用美观；设计文件须完整、正确、清晰（具体详见以下标准）；施工成果达到效果图效果，真实反映方案设计和甲方的要求及设计意图，并能顺利通过甲方的成果验收。 “完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、标准、规范的规定及各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

**货物包装、发运及运输：**

1、乙方应在布展货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于布展货物内。

3、乙方须在货物发运手续办理完毕后24小时内通知甲方，以便甲方准备接货。

4、布展货物在本合同规定的布展地点交付甲方前发生的一切风险包括货物运输风险均由乙方负责。

5、货物在需在规定的施工期限内由乙方送达甲方指定的布展地点，乙方同时必须在布展货物到达的当天立即通知甲方布展货物已送达。

**转包或分包**

1、本合同项下甲方要求的设计施工项目，必须由乙方直接提供；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同项下的设计施工项目全部或部分分包给第三方供应，不得将本合同项下权利义务转让给第三方；

2、如有未经甲方书面同意的转让和分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**质量保证及售后服务：**

1、乙方保证其所供应的产品符合相关产品质量标准，不存在任何质量瑕疵或因质量瑕疵而导致的安全隐患，且为未经使用的全新产品。

2、乙方应为布展用品提供免费现场技术服务(含工时费和零部件费)

3、由于非甲方原因发生的故障或损坏，乙方免费提供维修和备件直至可以正常安全使用为止。如无法修复，乙方应负责免费更换或由甲方退还乙方所供货物，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

4、乙方提供24小时售后服务，在接到报修通知后，维修人员应在 24 小时内赶到杭州萧山国际机场，并连续进行维修，直到布展用品恢复正常。

**验收：**

1、布展施工经乙方自检合格后，乙方要会同甲方进行共同验收，验收费用由乙方承担。

2、甲方在验收后如发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合合同约定或相关质量要求，甲方应在验收之日起【七】日内以书面或电话形式向乙方提出异议；乙方应当在收到甲方异议之日起【三】日内作出答复或与甲方协商处理，或在【三】日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低货价，并承担由此产生的相关费用。在上述异议期及产品质量问题的处理期间，甲方有权中止本合同项下的付款义务。

3、如甲方未按上述规定期限提出质量异议的，视为乙方所交付的产品符合合同规定；乙方未按上述规定期限作出答复或负责处理的，则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4、验收标准见招标文件第三章项目设计要求。

**税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**不可抗力事件处理**

1、不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关官方权威机构出具的证明。

2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件延续15天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商无法达成一致的，本合同自动终止，双方互不承担赔偿或违约责任。

**合同组成文件包含下列内容，合同与招投标文件不一致解释顺序如下**

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、标准、规范及有关技术文件

1. 甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无法协商解决的，则由甲方所在地人民法院诉讼管辖解决。

八、本合同自双方签字盖章之日起生效，共计陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等的法律效力。

九、履约保证金：

1．乙方应在收到甲方中标通知书后【7】日内，向甲方支付合同总价的【10%】作为履约保证金。如果逾期未缴纳，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

2．在合同履行期间，如果乙方存在违约情形，甲方有权优先从履约保证金中扣除相应款项，并书面通知乙方。乙方自收到书面通知之日起【7】日内补足履约保证金。如果乙方不及时补足履约保证金，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。待合同约定服务内容全部履行并完毕，乙方不存在任何违约情形并收到甲方书面认可后【7】日内，甲方无息返还履约保证金。

（以下为签署页）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表： 法定代表：

授权代表： 授权代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

日期： 日期：

附件：

**杭州萧山国际机场建设项目工程建设安全文明施工协议书**

发包人：杭州萧山国际机场有限公司

承包人：

为了保护公民人身和国家财产安全，保障机场安全、有序运行和工程施工安全，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生，维护双方的合法利益，明确双方责任，确保杭州萧山国际机场工程建设的顺利进行。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。

一、发包人对承包人实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1、无责任死亡事故和群伤事件。

2、无重大经济责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无影响机场运行的不安全事件。

5、无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。

6、无因未足额、及时发放工资发生劳资纠纷。

7、无集体食物中毒事件。

8、无计划外生育。

9、无因上述原因引发无序维权事件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、发包人的权利和义务

10、发包人有权对承包方执行国家和行业法律、法规、规章和技术标准以及履行工程合同和本协议书情况进行监督、检查和考核，有权监督承包人消除不安全隐患，承包人懈怠或拒绝本协议条款组织安全文明施工的，经发包人书面通知未按时限和要求整改的，发包人有权对违反协议行为进行经济处罚或责令承包人停工整改直至终止合同。

11、发包人联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《居住证》，并协助承包人联系机场公安局商定有关工地安全保卫事宜。

12、发包人利用施工例会等定期分析和掌握工程的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

13、承包人未按要求配备安全设施、设备、器材，未在限定期限内整改的，发包人有权直接购置并配足，另增加20%的管理费，费用由承包人承担。

14、依据民航行业和标化工地要求，工地及临舍实施封闭管理，进出工地的人员和车辆实行通行证管理制度，发包人协助承包人及时办理相关人员和车辆的施工通行证件。发包人组织承包人项目部管理人员、班组长参加专门的安全教育培训和考试（主要是机场运行、空防、不停航施工等方面安全知识），承包人应按行业规范对施工人员进行安全教育培训，承包人不履行安全教育培训的，发包人可强制组织有偿培训及其它强制措施。

15、发包人建立由监理、施工、设计单位为成员的安全管理网络，组织、协调安全管理工作，审核承包人及相关管理人员、特种作业人员的资质，督查承包人开展安全风险识别和评估，视情审查相应的安全技术措施。

16、发包人对承包人的临时设施（包括临时宿舍）进行统一规划和监管，完成后临时设施场地应按发包人要求恢复原状。

17、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。承包人因建设工程需要，向发包人查询前款规定的资料时，发包人应当及时提供。

18、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等，不得随意压缩合同约定的工期。

19、发包人应按合同约定如期支付承包人工程款。

三、承包人的安全、文明权利和义务

遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《浙江省建筑业管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》和《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理》以及其他安全文明的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。

（一）安全文明施工管理

20、落实施工安全责任，所涉工程依法实行总分包制的，总包单位应对施工安全负总责，以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任，承包人应层层签订安全责任书。

21、承包人应开展风险管理，结合风险评估结果有针对性地制定和落实施工安全技术措施。

22、承包人安全管理规章制度、操作规程、安全技术措施和专项施工方案以及项目经理、专职安全员、特种行业作业人员及其资格资质须向发包人备案，并持证上岗。对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，按国家法律法规进行专家验证，且须经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后方可实施，并由专职安全生产管理人员进行现场监督：

22.1 基坑与降水工程；

22.2 土方开挖工程；

22.3 模板工程；

22.4 起重吊装工程；

22.5 脚手架工程；

22.6 焊接、切割、爆破、拆除作业工程；

22.7国务院建设行政主管部门或其它有关部门规定的其它危险性较大的工程。

23、承包人不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；建筑生活垃圾定点集中堆放，及时清运，不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

24、承包人必须按照发包人的规划要求搭设临时设施，并经发包人验收合格方准使用。但发包人的验收并不免除承包人对其搭设的临时设施的安全承担全部责任。

25、施工现场实行封闭式管理，沿工地四周连续设置围档，大门应设专职保安实施不间断的监管，并设监控设施。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2米，施工区域与机场控制区间设置的硬质围档，高度应不低于2.5米，并加装防攀爬设施。

26、承包人应做好装修施工阶段成品保护工作，按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁管理、谁负责”的原则，制定成品保护管理办法，层层签订成品保护责任书，真正落实成品保护现场管理的各项措施。

27、为保障民工合法权益，承包人还应承担以下义务：

27.1承包人应当在民工上岗作业之前，与下属劳务单位（或施工班组）共同对每位民工进行安全施工、规范用电、消防安全、文明行车、遵纪守法等方面的知识培训，特殊岗位必须进行资格审查，建立相关的管理制度及工作应急预案，对民工的工作、生活进行严格管理，并提供必要的工作保障和生活服务。

27.2承包人应当监管下属劳务单位在招录民工时必须与民工班组签订详细书面合同（无下属劳务单位的，承包人直接与下属施工班组签订），就具体的工种、工价、工作量、出勤、签工、质量控制、工期、验收、结算方式、何时支付工资、付款方式等要素进行约定，并且与每位民工签订书面劳动合同。

27.3承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就单价、工程量、造价、质量控制、结算方式、工期、验收、何时付款、付款方式等事项进行约定，临时增加的工程量必须以承包人出具的施工联系单作为依据，双方及时签字确认。

27.4承包人要按合同约定如期支付下属劳务单位（或施工班组）工程进度款，优先支付民工工资款，承包人与下属劳务单位（或施工班组）双方就民工工资款专设监管账户，未经承包人同意下属劳务单位（或施工班组）无法出账，做到专款专用。承包人对下属劳务单位（或施工班组）发放民工工资应当派员进行指导、监督，确保及时足额发放。

27.5承包人支付下属劳务单位（或施工班组）进度款之前，有义务查阅下属劳务单位（或施工班组）前期民工工资足额发放的书面材料。

27.6承包人应制定相关约束性制度，落实措施，预防、杜绝下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生。

27.7若民工或下属劳务单位（或施工班组）维权，承包人应负相应举证义务。

27.8一旦发生民工无序维权，承包人主要领导应当及时到场，督促下属劳务单位（或施工班组）负责人劝离民工，并积极配合发包人相关部门协调处置。

发包人对承包人的上述工作有随时监督检查的权利，承包人应积极配合发包人的检查。

（二）空防安全管理

28、必须严格遵守民用 航空安全、空防管理的法律、法规和机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度。

29、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》规定。在申请办理人员通行证时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由承包人提出申请，报发包人备案，办证费用由承包人自理。

30、进入机场控制区施工的人员和车辆需由发包人派员负责引领并主动接受机场管理人员的安全检查，服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

31、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由发包人报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向发包人报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由发包人申报注销。上述环节因承包人管理不力发生问题的，承包人应承担由此引发的一切后果和责任。

32、距运行中的控制区围界5米内严禁堆放材料、设施和停放车辆、机具。临近控制区一侧施工围栏必须做到符合高度要求，牢固可靠。施工期间，属于机场不停航施工或需进入机场控制区施工的，安全员必须坚守岗位并加强巡查和管理，同时加强对施工人员的空防安全教育，杜绝施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施和向控制区内传递物品等影响机场运行、空防安全的事件。

（三）不停航施工安全管理（仅指进入控制区从事不停航施工项目）

33、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（191号令），严格按照发包人制定的有关《不停航施工组织管理方案》进行施工，主要包括但不限于以下内容：

33.1、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域进行任何施工作业。如承包人需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33.2、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据发包人要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照发包人要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

33.3、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入飞行活动区或超越机场净空限制面等情况。

（四）社会治安管理

34、遵守国家治安管理法律法规和发包人制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络并纳入发包人社会治安综合治理网络体系，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报发包人和机场公安机关治安管理部门备案。

35、进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭发包人制发的施工通行证进出，并接受发包人安保人员或机场公安管理人员查验。

36、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资、设备，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

37、加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受发包人和机场公安机关的指导、检查、监督、考核。

38、认真排查、调处各类矛盾，及时消除不稳定因素，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

39、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告发包人和上级主管部门并做好处置工作。

40、员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。

41、加强对施工人员的管理，外来人员拟居住30天以下的，应及时到机场公安机关申报暂住登记；拟居住30天以上的年满16周岁人员， 应在10天内到机场公安机关申领《居住证》。

42、负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。

（五）消防安全管理

43、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报发包人和机场公安局消防部门备案。

44、制定用火、用电、使用易燃易爆及危险化学物品等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

45、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，并在施工现场设置专门的防火监护人、接火盆、配足有效的灭火器材、清理附近的可燃物等。

46、对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

47、自行搭建临时用房应符合防火设计规范，建立、健全员工宿舍消防安全管理规章制度，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和私拉乱接电线、严禁使用大功率电器。

（六）交通安全管理

48、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

49、与承运单位或驾驶员签订《交通安全责任书》，并实行交通安全检查考核制度，配备交通安全联络员，对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育并做好教育台帐，减少或控制交通违法行为的发生。

50、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用假牌、假证、无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆。

51、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定，严禁沿路抛洒装载物。进入控制区施工车辆应安装并开启黄色警示灯。

52、在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。

53、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与发包人协商，征得发包人和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

54、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，协议双方必须严格遵守和履行，如有违反，发包人可以追究承包人责任；承包人违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成发包人或第三方重大损失，发包人可解除施工合同且不须向承包人承担任何补偿、赔偿的责任。

55、根据合同规定，承包人的履约保证金中20%为履行本协议的保证金。承包人在生产施工中一旦发生责任事故造成发包人或第三方损害，无正当理由未予赔偿的，发包人有权直接从履约保证金中扣除或支付赔偿费用。承包人未实现本协议安全管理目标的，视情扣除本协议部分或全部履约保证金；违反上述安全文明施工管理、空防安全管理、不停航施工安全管理、社会治安管理、消防安全管理或交通安全管理条款的，发包人将严格按照相关规定进行扣分和处罚。

56、承包人未尽本协议28条应尽义务，致使民工或下属劳务单位（或施工班组）无序维权事件发生的，发包人可按争议金额暂扣承包人部分工程款，作为该事件的应急使用款。最终根据该争议仲裁、判决或协商结果，从承包人工程款中直接扣除。

承包人未尽本协议28条应尽义务，致使民工采取堵路、封门、冲关、静坐、上访、私贴标语、殴打他人、损毁财物、扰乱秩序、绝食、自焚、自杀等方式维权的，承包人应当承担全部经济损失及赔偿责任，给发包人造成损失的，除赔偿发包人的全部损失外，承包人应对发包人承担违约责任：每发生事件一次支付违约金人民币一万元，在事件中每受伤一人支付违约金人民币五至十万元，每死亡一人支付违约金人民币一百万元，该笔款项由发包人从工程款中直接扣除。承包人构成违约的事实，以公安部门的接处警记录为准。

57、本协议所述的扣罚所涉款项属惩罚性违约金性质，承包人确认该等扣罚标准合理，承包人同意受发包人依据本协议书所制定的具体扣罚标准的约束，承包人确认其已明白无误的了解该等具体的扣罚标准，承包人承担了该等违约金并不免除其应按合同约定予以全面履行的义务和责任。

# 五、本协议书附于《杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展设计施工一体化项目协议》正副本后，签字盖章后生效。

发包人（盖章）：杭州萧山国际机场有限公司 承包人（盖章）：

发包人法定代表人（签字）： 承包人法定代表人（签字）：

或 或

发包人委托代理人（签字）： 承包人委托代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

**第五章 评标方法及标准**

为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

**一、评标原则**

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

**二、评标组织**

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。

**三、投标文件的评审**

**3.1 符合性评审**

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，**审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。**投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，**作废标处理，**不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、服务期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）

7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

**3.1.2 报价算术性修正**

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

* 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
* 总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作**废标处理**。

当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。

**3.2 投标文件的澄清和补正**

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

**3.3评标细则**

本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评审情况，对资信、技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的资信及技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

**每个投标人最终得分=商务报价分+资信及技术分**

3.3.1商务报价分60分

报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的算数平均值与次低价的算数平均值作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的算数平均值与最低价的算数平均值。

投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

2、资信及技术评分 0-40分

该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

资信及技术评分分值设定标准

|  |  |
| --- | --- |
| 评定项目 | 分值范围 |
| 投标人的综合实力，根据投标人的相关资质及所获荣誉综合评审（提供相关资质证书及荣誉证书复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查） | 0-3 |
| 成功案例；近三年（2016年1月1日至投标截止日）有同类项目实施经验的，根据项目数量、规模和实施成果综合评审，最高得5分。（提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查） | 0-5 |
| 拟派项目团队成员的职称、业绩等综合评审，最高得5分（提供拟派项目团队成员的相关证明材料作为证明材料，原件备查） | 0-5 |
| 设计方案在招标人需求的基础上，优化布展设计，运用时尚的新科技，并能突出杭州及机场文化与特色，在设计理念上要融入新颖、时尚的现代元素，最高20分 | 0-20 |
| 视频拍摄的初步设想，依据提供的脚本横向比较后打分 | 0-5 |
| 投标人对布展后期的维修维护的承诺（承诺书）最高得2分 | 0-2 |

**3.4推荐中标候选人**

3.4.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。

3.4.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

**3.5评标报告**

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

**四、定标**

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4招标人对评标、定标结果不负责解释。

**第六章 投标文件格式**

**目 录**

封面

**第一部分 商务文件**

一、投标函；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标报价表；

五、投标人企业法人营业执照、资格证明及证书复印件

六、投标人资格证明文件：

（一）投标人一般情况及有关证明投标人法律地位的文件（包括营业执照、税务登记证、一般纳税人证明材料、资质证书等），说明投标人的注册地点和主要经营范围；

（二）近三年完成类似项目业绩情况。

**第二部分 技术文件**

一、项目设计与布展方案

二、施工组织设计

三、人力资源配备情况

（一）拟投入本项目工作的主要设计与布展人员汇总表

（二）拟投入本项目的主要设计与布展负责人简历表

四、投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表。

**第三部分 廉洁自律承诺书**

**第四部分 后期服务承诺保证书**

**第五部分 投标人认为应该提供的其他材料。**

（注：未提供格式的由投标人自行拟定格式）

正本（或副本）

封面

**杭州萧山国际机场 项目**

**投标文件**

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**第一部分 商务文件**

一、投 标 函

致：杭州萧山国际机场有限公司

1、根据已收到的 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以投标总价为人民币 (大写)： 元（RMB 元）报价并按上述招标文件要求承揽上述项目所有等工作。

2、一旦我方中标，我方保证在招标文件规定的服务期内完成上述全部工作。

　　 3、我方同意所递交的投标文件在“前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的要求，按时签订服务合同，并全面履行服务合同。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

**法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）**

日期： 年 月 日

三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期： 年 月 日

**委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）**

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。

四、投标报价汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 布展设计 | 设计费 |  |  |  |  |
| 布展陈列 | 多媒体数字内容、沙盘模型、多媒体硬件设备 |  |  |  | 要求后附详细的报价组成 |
| 装饰部分 |  |  |  |
| 软装部分 |  |  |  |
| 后期拆除部分 |  |  |  |
| 宣传片 | 创卫成果视频片 |  |  |  |
| 合计 | | 人民币（大写）： 元 | | | |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标报价明细表

（格式由投标人自拟）

五、投标人企业法人营业执照、资格证明及证书复印件

六、投标人资格证明文件

（一）投标人一般情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | | |
| 主要业务范围 |  | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | | | | |
| 通信代码 | 电话 | |  | | | 传真 | |  | | |
| 网址 | |  | | | 邮政编码 | |  | | |
| 成立时间 |  | | | | | | | | | |
| 企业性质 |  | | | 上级主管单位 | | |  | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | |  | 出生年月 | | |  | | 职称 |  |
| 项目负责人 | 姓名 | |  | 出生年月 | | |  | | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 | |  | 出生年月 | | |  | | 职称 |  |
| 企业资质等级 | | |  | 员工总人数（人） | | | | |  | |
| 法人营业执照号 | | |  | 其中 | 项目经理（人） | | | |  | |
| 管理技术人员（人）  其中：设计人员（人） | | | |  | |
| 流动资金（万元） | | |  |
| 技工（人） | | | |  | |
| 最近三年完成的营业额（万元） | | | | 近三年完成的类似展览设计与布展项目名称 | | | | | | |
| 2016年 | |  | |  | | | | | | |
| 2017年 | |  | |
| 2018年 | |  | |
| 能承担的年最大设计、布展工作量： （万元） | | | | | | | | | | |

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权代表： （签字或盖章）

日 期：

（二）近三年完成类似项目业绩情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 项目名称  及建设地点 | 类型 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量达到  标准 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章作为证明材料

**第二部分 技术文件**

一、项目设计与布展方案

1.1 投标人应提出设计与布展的总体方案，文字说明及设计理念。

1.2 在投标文件中至少应提供如下文件：

（1）布展主题元素和设计思路

（2）现场布展效果图5张及以上；

（3）沙盘布置，展厅进门布置效果图各1张及以上

（4）布展施工图及说明（主要材料补品清单等）；

（5）设计与布展工作安排进度表；

（6）以上各图设计说明及文字一份。

（7）创卫成果视频拍摄初步脚本。

二、施工组织设计

1、总体概述

2、[施工平面布置](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%B8%83%E7%BD%AE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)和临时设施布置

3、项目管理班子配备，劳动力、材料、机械设备投入计划及其保证措施

4、[施工进度计划](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E8%AE%A1%E5%88%92&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)和各阶段进度和保证措施（包括网络图，并指明[关键线路](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%B3%E9%94%AE%E7%BA%BF%E8%B7%AF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)）

5、关键工序的施工技术、工艺以及[质量保证](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E4%BF%9D%E8%AF%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)的措施、工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

6、各工序的协调措施

7、安全保证措施

8、文明施工措施

9、[施工现场](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%8E%B0%E5%9C%BA&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)[环保措施](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E6%8E%AA%E6%96%BD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9mHTkm1DYnv7Bn1mzuyub0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDknW0kPjDkPWb3rHfzrHfkrf" \t "_blank)（周围环境的消声、降音及限制尘埃和保证交通畅通的措施）

10、工程交验后（含缺陷责任期）服务措施

三、人力资源配备情况

（一）拟投入本项目工作的主要设计与布展人员汇总表

投标人名称： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 学 历 | 专 业 | 职 称 | 在本项目拟任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权代表： （签字或盖章）

日 期：

（二）拟投入本项目的主要设计与布展负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性 别 |  | | 出 生 日 期 | 年 月 日 | |
| 毕业院校  及专业 |  | | | | | 毕 业 时 间 | 年 月 日 | |
| 从事本专业时间 | |  | | | 为申请人服务时间 | |  | |
| 主 要 经 历 | | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的工程设计项目名称及规模 | | | | | | 该项目中任职 |
|  | |  | | | | | |  |

投标申请人： （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表： (签章)

日 期：

**第三部分 廉洁自律承诺书**

**杭州萧山国际机场有限公司廉洁自律承诺书**

**杭州萧山国际机场有限公司：**

我单位响应贵公司杭州萧山国际机场创建国际卫生机场成果展设计施工一体化项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不以任何形式向贵公司有关人员及部门赠送礼金礼物或其它代币券、回扣、中介费、咨询费等好处费；

二、不以任何名义为贵公司有关人员及部门报销应由贵公司或个人支付的费用；

三、不向贵公司有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为贵公司有关人员出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为贵公司有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守国家招标投标法、政府采购法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。若发现贵公司有关人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标及项目建设活动以索要好处等行为将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。

如违反上述承诺，贵公司有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

承诺人单位名称（盖章）：

法定代表人 ：

或

委托代理人：

年 月 日